PROPUESTA COMERCIAL

Sistema de Gestión Comercial e Inventario para CFSCL

Fase 1 — MVP: Módulo CRM + Módulo de Inventario

Preparado para CFSCL (Central Frutícola Sur SPA)  ·  Preparado por Digitalizándonos  ·  Septiembre 2026

# 1. Contexto

Hoy CFSCL administra clientes, programas de venta y stock en planillas Excel. A medida que crece el volumen de operaciones — incluyendo programas de exportación de gran escala, como el actual programa de manzanas con foco en contenedores — ese método deja de ser sostenible: la información vive dispersa, no hay trazabilidad entre lo que se vende y lo que efectivamente hay disponible, y cada consulta ("¿qué le queda comprometido a este cliente?", "¿cuánto stock libre tengo de esta variedad?") depende de buscar manualmente entre archivos.

Esta propuesta plantea una Fase 1 enfocada y realista: un sistema con dos módulos que resuelven el cuello de botella más urgente — el control comercial y de stock — dejando la base técnica lista para escalar hacia un sistema de gestión más completo (costos, finanzas, documentación, dashboard gerencial) en fases posteriores, a medida que el negocio lo requiera.

# 2. Alcance de la Fase 1 (MVP)

El sistema se compone de dos módulos integrados entre sí, de modo que toda operación de venta impacta automáticamente el inventario disponible.

## Módulo 1 — CRM / Embudo comercial

- Ficha de cliente: país, contacto, condiciones comerciales, historial.

- Embudo de ventas con etapas y tarjetas (estilo kanban): interés / negociación → programa reservado → venta confirmada.

- Programas de venta con frecuencia y período (ej. "3 contenedores por semana, febrero a julio"), no solo cantidades fijas.

- Registro de variedad, calibre, mercado y condiciones solicitadas por cada cliente.

## Módulo 2 — Inventario y disponibilidad de stock

- ID de operación único que conecta cada lote con su origen, cliente y estado.

- Stock por variedad y calibre, con estado disponible vs. comprometido en tiempo real.

- Integración directa con el módulo de clientes: al confirmar una venta, se descuenta automáticamente el disponible — evitando comprometer fruta que ya está vendida.

- Vista consolidada de disponibilidad para apoyar decisiones comerciales del día a día.

Qué incluye esta fase y qué queda para más adelante:

| Incluido en Fase 1 (MVP) | Queda para fases futuras |
| --- | --- |
| Módulo CRM: fichas de cliente, embudo con etapas y tarjetas, programas de venta con frecuencia/período, estados interés → reservado → confirmado | Costeo y margen automático por operación/contenedor |
| Módulo Inventario: ID de operación único, stock por variedad/calibre, disponible vs. comprometido, integración en vivo con clientes | Finanzas y flujo de caja (cuentas por cobrar/pagar) |
| Base de datos PostgreSQL en GCP, con arquitectura preparada para escalar a los módulos futuros | Carpeta documental digital automática por contenedor |
| Capacitación al equipo y documentación de uso | Dashboard gerencial y analítica de rentabilidad por productor / variedad / mercado |

# 3. Arquitectura técnica

El sistema se construye sobre una base de datos relacional PostgreSQL, alojada en Cloud SQL (Google Cloud Platform), y una aplicación web desplegada en Cloud Run. Esta combinación es la adecuada para este caso por tres razones concretas:

- Datos relacionales: PostgreSQL maneja con solidez las relaciones entre clientes, programas de venta y operaciones de inventario que este sistema necesita desde el día uno.

- Costo eficiente: Cloud Run cobra solo por uso real; con el volumen de operación esperado en esta fase, el costo de la aplicación se mantiene dentro o muy cerca del nivel gratuito de Google Cloud.

- Escalable: Ambos servicios escalan sin necesidad de migrar de plataforma cuando se sumen los módulos de costos, finanzas o documentación en fases futuras.

# 4. Cronograma estimado

4 semanas de desarrollo desde el kickoff, sujeto a la disponibilidad del equipo de CFSCL para la reunión de descubrimiento inicial (incluyendo la definición pendiente de la estructura de la Orden de Compra).

| Semana | Etapa | Actividades |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descubrimiento y modelo de datos | Reunión de definición de campos y flujo de PO con el equipo comercial, mapeo de estados del embudo y de las categorías de inventario, diseño de la base de datos. |
| 2 | Construcción — Módulo CRM | Fichas de cliente, programas de venta (frecuencia, período, disponibilidad), etapas y tarjetas del embudo, estados de negociación. |
| 3 | Construcción — Módulo Inventario | Registro de operación con ID único, stock por variedad/calibre, disponible vs. comprometido, integración en vivo con el módulo de clientes. |
| 4 | Integración, pruebas y despliegue en GCP | Pruebas conjuntas, ajustes finales, despliegue en Cloud SQL + Cloud Run, capacitación al equipo de CFSCL. |

# 5. Inversión

| Concepto | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Implementación Fase 1 (Módulo CRM + Módulo Inventario) | Pago único | USD 3.000 |
| Hosting GCP (Cloud SQL + Cloud Run) | Mensual — a costo real | ≈ USD 20 – 35 |
| Soporte, mantenimiento y mejoras continuas | Mensual | [a definir] |

Notas:

- El presupuesto de implementación (USD 3.000) fue el monto indicado por CFSCL para este proyecto.

- El hosting en GCP se factura por separado, a costo real de Google Cloud (estimado USD 20–35/mes según uso; puede partir dentro del nivel gratuito los primeros meses).

- El soporte mensual cubre mantenimiento, corrección de errores y mejoras menores, y es la base para evolucionar hacia las fases futuras del sistema.

# 6. Próximos pasos

- 1. Confirmar alcance y presupuesto de esta propuesta con CFSCL.

- 2. Agendar reunión de kickoff para cerrar el modelo de datos y la estructura de la Orden de Compra.

- 3. Iniciar desarrollo según el cronograma de 4 semanas.